## Slide 1
  INGENIERÍA DE PROYECTOS ESPECIALES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Pruebas de Software
2017 - I
MSc. Héctor Henríquez Taboada
hhenriquez@usmp.edu.pe
hhenriquez18@gmail.com

## Slide 2: Agenda
Introducción
Mapa de Procesos del Proyecto de Mejora
Términos y Definiciones
Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Resumen

## Slide 3: Introducción
Durante esta clase se desarrollarán los objetivos y alcance de los siguientes procesos:
  El Proceso de Ciclo de Vida de Proyectos Especiales.
    El Sub Proceso de Incepción preliminar
    El Sub Proceso de Incepción
    El Sub Proceso de Elaboración
    El Sub Proceso de Construcción
    El Sub Proceso de Transición

## Slide 4: Agenda
Introducción
Mapa de Procesos del Proyecto de Mejora
Términos y Definiciones
Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Resumen

## Slide 5: Procesos definidos para el servicio
EST
EST
EST
EST
DAR
EST
EST
EST
EST
REV
QA
CON
REV
QA
CON
REV
QA
CON
CAP
REV
QA
CON
CAP
REV
QA
CON
CAP
REV
QA
CON
CAP
REV
QA
CON
REV
QA
CON
Elaboración
Propuesta
Pre
Incepcíón
Propuesta aprob.
PI#1
CON
Inicio proyecto
Incepción
Inicio
Plan Proy. aprob.
Elaboración
I#1
E#1
E#2
A & D
Construción
C#1
C#2
C#n
Alcance completo
Transición
Ejecución, Seguimiento y Control
T#1
Producto aceptado
CON
QA
CON
Cierre
QA
INF
LA
MET
OM
LA
MET
OM
Gestión de la Configuración
Gestión de Requerimientos
Seguimiento
Hitos ING
Hitos PRO
10. CAP
9. REV
8. DAR
7. SAM
6. INF
5. PRO
4. ING
3. QA
2. CON
1. MET

## Slide 6: Agenda
Introducción
Mapa de Procesos del Proyecto de Mejora
Términos y Definiciones
Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Resumen

## Slide 7: RUP Mejores prácticas
Gestión cambio.
Ver. Cont. Cal.
Desarrollo Iterativo
Gestionar Requerimient.
Arq. Orientada
componentes
Model. visual
RUP

## Slide 8: RUP Estructura
Iteración
1
Inception
Objetivos / Visión
Fase
Elaboración
Iteración
2
Iteración
3
Tiempo
Fase
Fase
Fase
Ciclo
Arquitectura definida
Construcción
Iteración
4
Iteración
5
Iteración
n-1
Capacidad operacional
Transición
Iteración
n
Desplegado
Mod. negocio
Requerimientos
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Distribución
Gest. Conf. cambio
Gest. proyectos
Entorno

## Slide 9: RUP Estructura
Proceso
Modelamiento del negocio
Requerimientos
Analisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Distribución
Soporte
Gestión de Conf. y del cambio
Gestión de proyectos
Entorno
Tiempo
Contenido

## Slide 10: Proceso de Ingeniería
B. Desarrollo del Proceso – Flujo Básico
Iteración #1
Iteración #2
Iteración #3
Iteración #4
Iteración #5
Requerim.
Análisis
y
Diseño
Implemen.
Pruebas
Despl.
R
AD
I
P
D
R
AD
I
P
D
R
AD
I
P
D
R
AD
I
P
D
R
AD
I
P
D

## Slide 11: Proceso de Ingeniería Estructura iteración
Soporte
Interacc.
Requerim.
Análisis
y
Diseño
Implemen.
Pruebas
internas
Pruebas
Acept.
Despl.
Ejec.

## Slide 12: Proceso de Ingeniería Dependencia de documentos
Requerimientos
Casos de uso
Modelo
Análisis
Doc.
Arquitec.
Modelo
Pruebas
Modelo
Diseño
Docum.

## Slide 13: Proceso de Ingeniería Modelo de Pruebas
Caso de prueba 4
Caso de Prueba 3
Caso de Prueba 2
Caso de Prueba 1
FA2P1
FB P3
FA3 P3
FB P6
FB P1
FB P2
FA3 P1
FA3 P4
FA1 P1
FA1P2
FA1 P3
Casos de uso
FB P1
FB P2
FB P3
FB P4
Escenario1
Escenario2
Prueba de Ciclo completo 1
Prueba de Ciclo completo 2

## Slide 14: Agenda
Introducción
Mapa de Procesos del Proyecto de Mejora
Términos y Definiciones
Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Resumen

## Slide 15: Descripción de Procesos, Sub Procesos y Procedimientos
      El Sub Proceso de Incepción – Iteración Preliminar
      El Sub Proceso de Incepción
      El Sub Proceso de Elaboración – Iteración Análisis
      El Sub Proceso de Elaboración – Iteración Diseño
      El Sub Proceso de Construcción – Implementación
      El Sub Proceso de Construcción – Pruebas Internas
      El Sub Proceso de Construcción – Pruebas de Calidad
      El Sub Proceso de Construcción – Pruebas de Aceptación
      El Sub Proceso de Transición
  El Proceso de Ciclo de Vida de Proyectos Especiales.

## Slide 16: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales.
    Objetivos del Proceso
    Desarrollo del proceso
      Flujo Básico
      Checklist por Roles
      Flujogramas del Proceso
    Desarrollo de los Artefactos
    Resumen Roles y Responsabilidades del proceso.

## Slide 17: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales.
A. Objetivos del Proceso
    El objetivo de este proceso es definir la versión del ciclo de vida de los Proyectos Especiales, basado en RUP, dentro de los servicios de GM en OP.

## Slide 18: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales.
B. Desarrollo del Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Iteración #0
Incepción preliminar
Iteración #1
Incepción
Iteración #2 y 3
Elaboración
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición

## Slide 19: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales
B. Desarrollo del Proceso – Flujograma de Proceso
Incepción
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias.
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos.
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
Lista Maestra de Requerimientos
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
Incepción Preliminar
7.7.1.2.2.01.R01 Plantilla modelo negocio
Lista Maestra de Requerimientos
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos.

## Slide 20: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales
B. Desarrollo del Proceso – Flujograma de Proceso
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias.
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos.
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
Lista Maestra de Requerimientos.
Matriz de trazabilidad
Cronograma detallado

## Slide 21: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales
B. Desarrollo del Proceso – Flujograma de Proceso
Software producido
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones.
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definicion casos pruebas
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definicion pruebas ciclo completo
7.7.1.2.2.01.R13 Plantilla casos prueba
7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento pase
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos.
Lista Maestra de Requerimientos.
Matriz de Trazabilidad
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de administración e instalación
Reporte de anomalías (Documento generado por las pruebas de testing)

## Slide 22: Proceso de Ingeniería de Proyectos Especiales
B. Desarrollo del Proceso – Flujograma de Proceso
Transición
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de administración e instalación
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto

## Slide 23: El Sub Proceso de Incepción Preliminar
A. Objetivos del Sub Proceso
    El objetivo de esta fase es definir las actividades de ingeniería que se ejecutan durante la elaboración del “Plan de trabajo preliminar”.
    En caso que el proyecto este comprometido de antemano, esta etapa no aplicaría.

## Slide 24
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Sub Proceso de Incepción Preliminar
Iteración #0
Incepción preliminar
Iteración #1
Incepción
Iteración #2 y 3
Elaboración
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Modelo de
Negocio
Vocab.
común
Inventario
de casos
uso
|
Elabor.
Doc.
Alcance
|
Plan.
Iteración

## Slide 25: Sub Proceso de Incepción Preliminar
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario de términos
7.7.1.2.2.01.R01 Plantilla modelo negocio
Lista Maestra de Requerimientos
Lista Maestra de Requerimientos
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones

## Slide 26: Sub Proceso de Incepción Preliminar
C. Desarrollo de los Artefactos
7.7.1.2.2.01.R01 Plantilla modelo negocio
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario términos
Lista Maestra de Requerimientos
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones

## Slide 27: Sub Proceso de Incepción Preliminar
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Participa en la elaboración del documento de alcance y el plan de iteraciones.
Analista de Sistemas:
  Elabora el modelo de negocio, el glosario de términos, la lista maestra de requerimientos priorizada, el documento de alcance del sistema y el plan de iteraciones. Los entregables definidos son verificados con el checklist correspondiente..
Analista programador:
  Apoya en la elaboración entregables indicados.

## Slide 28: El Sub Proceso de Incepción
A. Objetivos del Sub Proceso
    El objetivo de esta fase es definir las actividades de ingeniería que se ejecutan durante al elaboración del “Plan de trabajo”.
    En caso el proyecto haya sido comprometido previamente, en las bases, la entrada será únicamente el artefacto “Project charter”.

## Slide 29
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Sub Proceso de Incepción
Iteración #1
Incepción
Iteración #2
Elaboración –
Análisis
Iteración #3
Elaboración –
Diseño
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Modelo de
Negocio
Vocab.
común
Actualizar
Inventario
de casos
uso|
Elabor.
Doc.
Alcance
|
Elaborar
Matriz
Trazabil.
Plan.
Iteración

## Slide 30: Sub Proceso de Incepción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso

## Slide 31: Sub Proceso de Incepción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
7.7.1.2.2.01.R01 Plantilla modelo negocio.doc
Lista Maestra de Requerimientos
Matriz de Trazabilidad
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance

## Slide 32: Sub Proceso de Incepción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
Matriz de trazabilidad

## Slide 33: Sub Proceso de Incepción
C. Desarrollo de los Artefactos
7.7.1.2.2.01.R01 Plantilla modelo negocio.
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario términos
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R04 Plantilla alcance
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
Lista Maestra de Requerimientos
Matriz de Trazabilidad.

## Slide 34: Sub Proceso de Incepción
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Participa en la elaboración del plan de iteraciones.
Analista de Sistemas:
  Actualiza el glosario de términos
  Elabora la Lista maestra de requerimientos
  Elabora el documento de alcance
  Elabora el plan de iteraciones .
Analista programador:
  Apoya en la elaboración entregables indicados según lo definido en el plan de calidad .

## Slide 35: El Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de esta fase es generar el documentos de análisis, y de implementación (sección arquitectura)

## Slide 36: El Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Iteración #1
Incepción
Iteración #2
Elaboración –
Análisis
Iteración #3
Elaboración –
Diseño
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Sub Proceso de Elaboración - Análisis
Gestión config.
Calidad
Revisión pares
Contraparte
Ingeniería
Doc.
Implem.
Revisión
Interna
Revisión
Pares
Asegur.
Calidad
Revisión
y Aprob.
OP
LMR.
Doc.
Análisis
Prototipos
Revisión
Interna
Revisión
Pares
Asegur.
Calidad
Revisión
y Aprob.
OP
Elaborar
Matriz
Trazabil.
Evaluación
Planeam.
Iteración
Gestión
Config.

## Slide 37: El Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Análisis

## Slide 38: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Análisis
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
Lista maestra de requerimientos
Lista maestra de requerimientos
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis

## Slide 39: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Análisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto

## Slide 40: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Análisis
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion

## Slide 41: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Análisis
Matiz de trazabilidad
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
Cronograma detallado

## Slide 42: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
C. Desarrollo de los Artefactos
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario términos
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla análisis
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementación
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
Lista Maestra de Requerimientos
Matriz de Trazabilidad
Acta de aceptación
Cronograma de la siguiente iteración
Sub Proceso de Elaboración - Análisis

## Slide 43: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de análisis
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Evalúa el informe de la iteración.
Analista de Sistemas:
  Actualización del glosario de términos y la lista maestra de requerimientos.
  Elaborar, verificar y dar soporte a la validación del “Documento de análisis” y “Documento de implementación”.
  Evaluar la iteración actual y planificar la siguiente iteración.
Analista programador:
  Apoya en la elaboración entregables definidos.
Analista de Calidad:
  Verificación del “Documento de análisis” y “Documento de implementación”.
Sub Proceso de Elaboración - Análisis

## Slide 44: El Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de esta fase es generar el documentos de diseño.

## Slide 45
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
Iteración #1
Incepción
Iteración #2
Elaboración –
Análisis
Iteración #3
Elaboración –
Diseño
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Identif.
Elementos
Diseño
Definir
Interfaces
Diagramas
De
Diseño
Modelo de
Datos
Sub Proceso de Elaboración - Diseño
Revisión
Interna
Revisión
Pares
Asegur.
Calidad
Revisión
y Aprob.
OP
Elaborar
Matriz
Trazabil.
Evaluación
Planeam.
Iteración
Gestión
Config.
Gestión config.
Calidad
Revisión pares
Contraparte
Ingeniería

## Slide 46: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Diseño

## Slide 47: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño

## Slide 48: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto

## Slide 49: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso de Elaboración - Diseño
Matriz de trazabilidad
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
Cronograma detallado

## Slide 50: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
C. Desarrollo de los Artefactos
Sub Proceso de Elaboración - Diseño
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario términos
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
Lista Maestra de Requerimientos
Matriz de Trazabilidad
Acta de aceptación
Cronograma de la siguiente iteración

## Slide 51: Sub Proceso de Elaboración. Iteración de diseño
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Evalúa el informe de la iteración y Plan de Iteración.
Analista de Sistemas:
  Elaboración, verificación y validación del “Documento de diseño”.
  Evaluar la iteración actual y planificar la siguiente iteración.
Analista programador:
  Apoya en la elaboración entregables.
Analista de Calidad:
  Verificación del “Documento de diseño”.
Sub Proceso de Elaboración - Diseño

## Slide 52: El Sub Proceso de Construcción
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de este proceso es el de codificar, verificar y validar el producto de software especificado en las fases de incepción y elaboración

## Slide 53
Codificación
Pruebas Unitarias.
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Sub Proceso de Construcción
Iteración #1
Incepción
Iteración #2
Elaboración –
Análisis
Iteración #3
Elaboración –
Diseño
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Elaboración
Plan
Pruebas
Revisión
Interna
Revisión
Pares
Asegur.
Calidad
Revisión
y Aprob.
ONP
Pruebas
Interna
Revisión
Pares
Pruebas.
Calidad
Pruebas
OP
Gestión config.
Calidad
Revisión pares
Contraparte
Ingeniería

## Slide 54: Sub Proceso de Construcción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
7.7.1.2.2.01.R02 Plantilla glosario terminos
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definicion casos prueba
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definicion pruebas ciclo completo
7.7.1.2.2.01.R19 Plantilla mapeo casos prueba
7.7.1.2.2.01.R20 Plantilla informe pruebas unitarias
Lista Maestra de Requerimientos
Matriz de Trazabilidad
Software producido

## Slide 55: Sub Proceso de Construcción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Software producido
7.7.1.2.2.01.R13 Plantilla casos prueba
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R14 Plantilla informe pruebas
Lista maestra de requerimientos
Matriz de trazabilidad
Documento de pase a QA
Checklist de analista
Checklist de analista programador
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de administración e instalación

## Slide 56: Sub Proceso de Construcción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Software producido
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.
7.7.1.2.2.01.R13 Plantilla casos prueba
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Matriz de Trazabilidad

## Slide 57: Sub Proceso de Construcción
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Software producido
7.7.1.2.2.01.R13 Plantilla casos prueba
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto
Matriz de Trazabilidad

## Slide 58: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de este proceso es el de codificar y verificar, a través de pruebas unitarias el producto de software especificado en las fases de incepción y elaboración. También se debe generar el plan de pruebas con las definiciones de los casos de prueba y casos de ciclo completo.

## Slide 59: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción -Ejecutar implementación

## Slide 60: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción -Ejecutar implementación
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla analisis
7.7.1.2.2.01.R07 Plantilla implementacion
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
Software producido
Software probado
Software integrado

## Slide 61: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción -Ejecutar implementación
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definicion casos pruebas
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definicion pruebas ciclo completo
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definicion casos pruebas
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definicion pruebas ciclo completo

## Slide 62: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Ejecutar implementación
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definicion casos pruebas
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definicion pruebas ciclo completo
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
Cronograma

## Slide 63: El Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
C. Desarrollo de los Artefactos
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R06 Plantilla análisis
7.7.1.2.2.01.R08 Plantilla diseño
7.7.1.2.2.01.R09 Plantilla plan pruebas
7.7.1.2.2.01.R19 Plantilla mapeo casos prueba
7.7.1.2.2.01.R11 Plantilla definición pruebas ciclo completo.
7.7.1.2.2.01.R10 Plantilla definición casos pruebas
7.7.1.2.2.01.R20 Plantilla informe pruebas unitarias
Software producido
Cronograma de la siguiente iteración
Sub Proceso Construcción -Ejecutar implementación

## Slide 64: Sub Proceso de Construcción. Ejecutar implementación
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Evalúa el informe de la iteración y Plan de Iteración.
Analista de Sistemas:
  Revisar el análisis y el diseño relacionado a los casos
  Elaborar, verificar y dar soporte a la validación del plan de pruebas y casos de prueba
  Evaluar la iteración actual y planificar la siguiente iteración.
Analista programador:
  Codificar la especificación plasmada en los documentos de análisis y diseño.
  Realizar las pruebas unitarias del software producido..
Sub Proceso Construcción - Ejecutar implementación

## Slide 65: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de este proceso es el de verificar, a través de pruebas internas y en base al plan de pruebas acordado, el producto de software codificado.

## Slide 66: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas

## Slide 67: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Software integrado
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento pase

## Slide 68: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas
Ambiente de pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.

## Slide 69: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas
Manual de usuario
Manual de sistemas
Manual de Seguridad e instalación

## Slide 70: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas
Matriz de trazabilidad
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
Cronograma detallado

## Slide 71: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
C. Desarrollo de los Artefactos
Software producido en el ambiente de Pruebas
Ambiente de Pruebas
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R05 Plantilla informe iteraciones
7.7.1.2.2.01.R03 Plantilla plan iteraciones
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.
7.7.1.2.2.01.R14 Plantilla informe pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento pase
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de seguridad y administración
Matriz de Trazabilidad
Cronograma de la siguiente iteración
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas

## Slide 72: Sub Proceso de Construcción. Pruebas internas
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Jefe de Sistemas:
  Evaluar el plan de iteraciones
Analista de Sistemas:
  Verificación del producto de software producido durante la prueba internas.
Analista programador:
  Integración del producto
  Preparación del ambiente y de la data de pruebas
  Soporte a las pruebas internas.
Documentador:
  Actualización de los manuales
Sub Proceso Construcción - Pruebas Internas

## Slide 73: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de calidad
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de este proceso es el área de calidad verifique el producto de software codificado y verificado en las etapas anteriores.

## Slide 74: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de calidad
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas de calidad
7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento pase
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Ambiente de pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.

## Slide 75: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de calidad
C. Desarrollo de los Artefactos
Sub Proceso Construcción - Pruebas de Calidad
Software producido en el ambiente de Pruebas
Ambiente de Pruebas
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.
7.7.1.2.2.01.R14 Plantilla informe pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Correo indicando aprobación de pruebas de calidad
Documento de pase a QA

## Slide 76: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de calidad
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Analista de Sistemas:
  Dar soporte a la verificación del producto por parte de calidad.
Analista programador:
  Dar soporte a la verificación del producto por parte de calidad.
Analista de Calidad:
  Verificar el producto durante al actividad de pruebas de calidad.
Sub Proceso Construcción - Pruebas de Calidad

## Slide 77: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de aceptación
A. Objetivos del Sub Proceso
El objetivo de este proceso es la validación, por parte de OP, del producto de software codificado y verificado en las etapas anteriores.

## Slide 78: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de aceptación
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas de Aceptación
7.7.1.2.2.01.R15 Plantilla documento pase
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Ambiente de pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.

## Slide 79: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de aceptación
C. Desarrollo de los Artefactos
Sub Proceso Construcción - Pruebas de Aceptación
Software producido en el ambiente de Pruebas
Ambiente de Pruebas
Data de Pruebas
7.7.1.2.2.01.R12 Plantilla informe data.
7.7.1.2.2.01.R14 Plantilla informe pruebas
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Correo indicando aprobación de pruebas de calidad
Documento de pase a QA

## Slide 80: El Sub Proceso de Construcción. Pruebas de aceptación
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Sub Proceso Construcción - Pruebas de Aceptación
Analista de Sistemas:
  Dar soporte a la verificación del producto por parte de la contraparte
Analista programador:
  Dar soporte a la verificación del producto por parte de la contraparte

## Slide 81: El Sub Proceso de Transición
A. Objetivos del Sub Proceso
    El objetivo de esta etapa es el de actualizar la documentación final acordada, mientras se actúa de soporte (esto último dependiendo de los acuerdos iníciales).

## Slide 82
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujo Básico
Sub Proceso de Transición
Iteración #1
Incepción
Iteración #2
Elaboración –
Análisis
Iteración #3
Elaboración –
Diseño
Iteración #4
Contrucción
Iteración #5
Transición
R
AD
I
P
D
Man.
Revisión
Interna
Revisión
Pares
Asegur.
Calidad
Revisión
y Aprob.
ONP

## Slide 83: Sub Proceso de Transición
B. Desarrollo del Sub Proceso – Flujograma de Proceso
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de Administración e instalación
Manuales comprometidos
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
Manuales comprometidos
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptacion producto

## Slide 84: Sub Proceso de Transición
C. Desarrollo de los Artefactos
7.7.1.2.2.01.R16 Plantilla lista incidencias
7.7.1.2.2.01.R17 Plantilla lista observaciones documentos
7.7.1.2.2.01.R18 Plantilla acta aceptación producto
Manual de usuario
Manual de sistema
Manual de Administración e instalación

## Slide 85: Sub Proceso de Transición
D. Resumen Roles y Responsabilidades del Proceso
Analista de Sistemas:
  Verifican la actualización de los manuales de sistemas, Usuario y administración
Analista programador:
  Verifican la actualización de los manuales de sistemas, usuario y administración.

## Slide 86
11 Acta conformidad
10 Otros planes
09 Incidencias Doc.
Repositorio
08 Manuales
07 Diseño
06 Implementación
05 Análisis
04 Glosario terminos
03 Alcance del sistema
02 Modelo de Negocio
01 Modelos
UML / Datos / Otros
Usr. / Sist. / Adm.
02 Fuentes
02 Iteraciones
01 Doc_Tecnica
01 Documentación
1.Rep_Trabajo_PE_[SE]

## Slide 87
04 Soporte
03 Resultado
04 Pruebas Acept.
03 Pruebas Cal.
02 Pruebas Int.
01 Doc. Pruebas
02 Pruebas.
01 Plan Iteraciones
Repositorio
04 C99 – Construcción
03 E2 - Diseño
02 E1 - Análisis
01 I1 - Incepción
Plan It. / Resultado
Plan It. / Resultado
Plan Iteraciones
02 Fuentes
02 Iteraciones
01 Doc_Tecnica
01 Documentación
1.Rep_Trabajo_PE_[SE]

## Slide 88: Agenda
Introducción
Mapa de Procesos del Proyecto de Mejora
Términos y Definiciones
Proceso de ingeniería para proyectos especiales
Resumen

## Slide 89: Resumen
Durante la clase se han revisado conceptos generales de RUP y el procesos de ingeniería para el servicio de Proyectos Especiales.
Adicionalmente, se revisaron los artefactos asociados a este proceso, y sus subprocesos.

## Slide 90
Tarea Nro. 05
Presentar Plantillas de Pruebas.
De las Pruebas que se menciona en el PPT de visto en la clase.
“Relacionado con las tareas anteriores”
Presentara día sábado 08-04-2017

## Slide 91
  INGENIERÍA DE PROYECTOS ESPECIALES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Pruebas de Software
2017 - I
MSc. Héctor Henríquez Taboada
hhenriquez@usmp.edu.pe
hhenriquez18@gmail.com